PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Khang | Mã sinh viên | N25DTCN144 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là một quản lý , tôi muốn xem toàn bộ điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân ,để có thể dễ dàng kiểm tra và quản lý công việc cho điều dưỡng và sắp xếp công việc phù hợp nếu cần thiết . |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám , theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là một điều dưỡng , tôi muốn hệ thống tạo và phân công lịch thăm khám , theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo , để tôi có thể chủ động nắm bắt tình hình dễ hơn cho bản thân và cho bệnh nhân. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X1 : Có nhiều chức năng được yêu cầu xây dựng trong một story và cần tách nhỏ ra để dễ xây dựng và quản lí . |
| Valuable | US-X2 : Tác dụng của story đang còn khá mơ hồ , chưa nêu rõ được giá trị và mục đích cho chức năng cần xây dựng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một điều dưỡng , tôi muốn hệ thống phân công lịch thăm khám , để tôi có thể dễ dàng theo dõi và quản lý được công việc mình được giao . |
| US-X2 | Là một điều dưỡng , tôi muốn hệ thống theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo , để tôi có thể dễ dàng nắm bắt tình hình và xử lí kịp thời , tăng hiệu quả công việc. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Ngoài việc hệ thống điều phối công việc thì quản lý cũng có thể thao tác và phân công công việc cho điều dưỡng dựa trên tình trạng bệnh nhân với một số trường hợp đặc biệt. |
| US-02 | Should have | Vì việc này có thể cải thiện hiệu suất làm việc của điều dưỡng , dễ dàng nắm bắt được tình trạng bệnh nhân nhanh chóng . |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng đã được phân công công việc | Khi điều dưỡng mở ứng dụng lên | Hiện thông báo công việc được giao và có thể xem chi tiết ca chăm sóc cần thực hiện , bên dưới có nút “hoàn thành” , khi làm xong việc có thể ấn để thông báo hệ thống biết và xóa công việc cũ. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hiển thị phiếu thăm khám TK-002 , nhưng tên điều dưỡng được phân công trên phiếu lại là điều dưỡng B. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

DoD có phạm vi áp dụng cao hơn AC, vì AC chỉ áp dụng cho một chức năng với điều kiện thông qua đã được thỏa thuận trước của PO với Dev ,còn DoD áp dụng cho sản phẩm .

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Chức năng quản lý này là một chức năng tương đối chi tiết và bao quát , như hiển thị thông tin điều dưỡng , thông tin bệnh nhân ,… nên số lượng công việc cũng vừa phải , không nhiều cũng không ít |
| US-02 | 13 | Chức năng này có hai công việc cần xây dựng và chức năng này khá bao quát , số lượng công việc vừa phải ,không có quá nhiều việc logic nên không quá nặng . |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Cần xem xét lại chức năng cần xây dựng, theo đó thu thập ý kiến cá nhân từng thanh viên để có thể đưa ra được đánh giá tổng quan nhất và phân chia công việc phù hợp.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 40 (người-ngày) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1-B2-B3-B4 tổng : 21SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Cần hoàn thành đầy đủ chức năng Must , Should có thể làm thêm |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng UI/UX cho phiếu thăm khám bệnh nhân , hiển thị đầy đủ thông tin bệnh nhân | UI/UX | 8 |
| Kiểm tra lại toàn bộ chức năng , xem còn sai sót lỗi nào không để báo lại | Testing | 3 |
| Xây dựng đúng logic code cho chức năng yêu cầu | Development | 10 |
| Tổng giờ công |  | 21 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | SP thực tế đang lớn hơn lý tưởng khá nhiều , nên số lượng công việc đang bị làm chậm |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?